面向专业职业场景的可治理智能体操作系统底座

知弈 AgentOS / 知弈 OS

项目阶段开发文档

| 文档用途 | 汇总此前关于知弈 OS / 知弈 AgentOS 项目的定位、产品形态、技术路线、任务范式、创新点、律师样板场景、设计风格与开发协作方式。 |
| --- | --- |
| 产品主线 | 以 AgentOS 底座为核心，以律师智能体作为首期样板场景，逐步扩展到多职业智能体生态。 |
| 赛题优化 | 对齐“面向超长程复杂任务的动态异构群体智能架构与深度协同推理技术”赛题，明确长程记忆、动态拓扑、低熵通信、端边云调度和异常自愈的后期优化路线。 |

目录

一、项目总览与战略判断	1

二、产品定位与边界	1

2.1 产品定位	1

2.2 产品边界	1

2.3 可落地定义	1

三、用户、场景与首期切入点	2

3.1 首期切入建议	2

四、核心问题：现有 Agent 模式的缺陷	2

五、知弈 AgentOS 的产品形态	3

5.1 前端：职业智能体工作台	4

5.2 中台：AgentOS 执行内核	4

5.3 底层：知识、模型与基础设施	4

六、任务执行范式与 OS 化机制	4

6.1 任务执行前：定义与装配	5

6.2 执行中：调度、调用与记录	6

6.3端到端执行序列	6

6.4数据流和控制流分离	7

6.5 执行失败后：恢复与评估	7

七、核心模块与能力清单	7

7.1 模块总览	7

7.2 Task Manager 实现路线	8

7.3 Workflow Engine 实现路线	9

7.4 Agent Runtime 与 Skill Runtime	9

7.5 RAG、Evidence 与 Policy 的协同	10

八、律师样板场景设计	10

8.1 律师样板核心能力矩阵	10

8.2 合同审查工作流详细设计	11

8.3 民间借贷案件分析工作流详细设计	11

8.4 律师样板数据对象	12

九、多职业智能体扩展路径	12

9.1 可复用底座与可替换资产	13

9.2 职业扩展模块矩阵	13

9.3 实施路径建议	13

十、技术路线与架构选型	14

10.1 技术栈选型与职责	14

10.2 核心数据模型	15

10.3 API 与服务边界	15

10.4 部署与工程结构	16

十一、创新点与答辩表达	16

11.1 答辩中的高质量表述	17

十二、阶段路线图、风险与下一步	17

12.1 阶段路线图	17

12.2 主要风险	18

十三、市场竞品与差异化定位	18

13.1 竞品分层	18

13.2 重点竞品对比	19

13.3 知弈与竞品的定位边界	20

13.4 战略判断	20

13.5 资料来源说明	20

十四、赛题对齐与优化方案	22

14.1 赛题要求与知弈优化方向对齐	22

14.2 优化一：分布式长程记忆架构	22

14.3 优化二：动态异构拓扑路由与低熵通信	23

14.4 优化三：端-边-云资源自适应调度	23

14.5 优化四：异常注入、自愈与评测指标	24

14.6 赛题优化后的推荐展示路线	25

附录：手写笔记内容整理	26

A. 知弈 OS 任务执行范式	26

B. 关于 AgentOS 的判断	26

文档结语	27

一、项目总览与战略判断

知弈 AgentOS 的核心不是“做一个具体领域的智能体”，而是做一套可以承载多个专业职业智能体的运行底座。平台的上限来自用户沉淀的逻辑、知识、流程与 Skills，平台自身负责提供稳定的下限：任务执行、流程治理、状态追踪、失败恢复、权限控制与审计能力。

从项目价值判断看，知弈有价值的部分不在“做一个 AI 问答”，而在于把大模型能力纳入专业工作流程：让它不只是输出答案，而是按照明确步骤、明确依据、明确状态、明确责任边界来完成职业任务。

核心判断 如果知弈被定义为“多角色聊天机器人”，价值会迅速被通用大模型产品覆盖；如果被定义为“面向专业任务的 AgentOS”，并围绕律师等高要求场景做出可治理、可追踪、可恢复的流程底座，就具备更清晰的产品差异与工程价值。 一句话定位 知弈 AgentOS 不是普通聊天机器人，也不是单一领域的 AI 工具，而是一套面向律师、教师、程序员、作家、投资者等专业职业场景的智能体操作系统底座。它通过 Skill 插件化、RAG 知识增强、工作流编排、任务状态持久化、审计追踪、检查点恢复与人工审核机制，将大模型从一次性问答工具升级为可治理、可观测、可恢复、可复用的职业任务执行系统。

二、产品定位与边界

2.1 产品定位

知弈 AgentOS 是一套面向专业职业场景的智能体运行平台。它以操作系统思想组织 Agent：每个用户任务被实例化为 Task，每个 Task 被拆解为 Step，每个 Step 由指定 Agent 与 Skill 执行，并通过状态树、证据链、策略检查与人工审核保持可控。

平台首期不应追求“大而全”，而应先围绕一个专业样板场景做深，推荐首期选择律师智能体，因为法律业务天然要求依据、流程、审计、风险提示、人工复核和文书交付。

2.2 产品边界

| 不是 | 而是 |
| --- | --- |
| 不是普通聊天机器人 | 是职业任务执行系统，用户提交任务，系统组织流程与交付结果。 |
| 不是单一律师 AI | 是 AgentOS 底座，律师只是首期样板场景。 |
| 不是让 AI 替代专业人员 | 是让 AI 嵌入专业流程，辅助检索、分析、生成、审查和留痕。 |
| 不是只拼提示词和上下文 | 是把 Skill、RAG、Workflow、状态、策略与审计工程化。 |
| 不是一次性输出报告 | 是可中断、可追踪、可恢复、可复核的任务过程。 |

2.3 可落地定义

定义 知弈 AgentOS 是一套面向专业职业场景的智能体操作系统底座。它通过 Skill 插件化、RAG 知识增强、工作流编排、任务状态持久化、审计追踪、检查点恢复与人工审核机制，将大模型从一次性问答工具升级为可治理、可观测、可恢复的职业任务执行系统。平台首期以律师智能体为样板场景，重点实现合同审查、案情分析、类案检索、法律依据溯源和文书生成等能力，最终扩展至教师、程序员、作家、投资者等多职业智能体生态。

三、用户、场景与首期切入点

知弈面向的是需要专业知识、流程约束和交付结果的职业场景。目标用户可以从个人专业工作者、小型团队、学校课程项目、律所/企业法务等逐步扩展。

| 用户/角色 | 典型任务 | 知弈提供的价值 |
| --- | --- | --- |
| 律师 / 法务 | 合同审查、案情分析、类案检索、文书生成、证据整理、风险评估。 | 强调依据链、风险等级、审计追踪与人工审核。 |
| 教师 / 教研人员 | 课程设计、题目生成、教案整理、学情分析、教学资源检索。 | 沉淀课程 Skill 与教研工作流，提升重复性工作效率。 |
| 程序员 / 开发者 | 代码分析、需求拆解、接口设计、测试用例生成、Bug 定位。 | 结合 Codex 类工具，把需求、设计稿、代码实现和验证流程串联。 |
| 作家 / 内容创作者 | 选题策划、素材管理、章节规划、风格一致性检查。 | 将创作从灵感对话升级为可管理的长流程项目。 |
| 投资者 / 研究人员 | 资料检索、财报摘要、行业分析、风险提示。 | 通过证据引用与审计链降低“拍脑袋式”结论风险。 |

3.1 首期切入建议

第一阶段采用“AgentOS 底座 + 律师智能体样板”的组合。这样既能体现平台范式，又能避免一开始陷入多职业全量开发。律师场景对准确性、证据链、可审计性、人工复核的要求更高，最适合证明知弈的差异化价值。

- 1.主链路一：合同审查。围绕合同解析、条款分类、风险识别、法律依据检索、修改建议、律师审核、报告生成形成闭环。

- 2.主链路二：民间借贷案件分析。围绕案情摘要、证据整理、法律关系识别、类案检索、胜诉风险评估和办案建议形成闭环。

- 3.展示重点：不要只展示“能回答”，而要展示“如何执行、如何引用依据、如何审核、如何恢复、如何生成可交付成果”。

四、核心问题：现有 Agent 模式的缺陷

此前讨论中反复出现的判断是：当前很多 Agent 产品仍然停留在“上下文驱动 + 工具调用”的模式。这个模式短期好用，但在专业任务中存在结构性缺陷。

| 缺陷 | 表现 | 知弈的对应解法 |
| --- | --- | --- |
| 无状态性 | 模型本身不记忆任务状态，所谓状态依靠上下文拼接模拟。上下文丢失或变长后，任务容易失败。 | 引入 Task / Step / State Tree，把任务状态外部化、结构化、可持久化。 |
| 弱过程控制 | 工作流推进依赖模型对提示词的下一步响应，容易漏步骤、错顺序、跑偏。 | 用 Workflow DAG、Step 队列、调度器和策略节点控制执行路径。 |
| 审计困难 | 长对话中的判断分散在历史上下文中，很难定位在哪一步做了什么判断。 | 为每个 Step 记录输入、输出、调用 Skill、引用依据、耗时、Token 与状态。 |
| 恢复能力差 | 中间失败往往只能从头重跑，不能从中断点恢复。 | 引入 Checkpoint Recovery 和局部重试。 |
| 资源调度粗糙 | 所有内容都拼进上下文，Token 消耗高，模型调用不够可控。 | 按 Step 管理上下文与资源，依据任务复杂度选择模型和工具。 |
| 专业责任边界不清 | 模型可能给出看似确定但缺乏依据的专业结论。 | 引入 Evidence Chain、Policy Check、Human Review 和风险提示。 |

核心矛盾 通用大模型擅长理解和生成，但专业任务需要稳定流程、可验证依据、可恢复执行和人工责任边界。知弈的机会在于把大模型能力工程化为职业工作流，而不是继续堆提示词。

五、知弈 AgentOS 的产品形态

5.1 前端：职业智能体工作台

前端不应只是一个聊天框，而应是“对话 + 任务流程 + 依据追踪 + Skill 状态”的职业工作台。设计更倾向于以对话为主界面，其他能力通过面板展开，从而既保持易用性，又体现 AgentOS 的专业性。

- 左侧：职业/智能体导航，例如律师、教师、程序员、作家、投资者。

- 中间：对话与任务主区域，用户提交任务后可看到任务被拆解为哪些 Step。

- 右侧：Skill、Trace、Evidence、状态树、风险提示和人工审核面板。

- 底部/顶部：当前任务状态、执行进度、可恢复检查点、报告导出入口。

5.2 中台：AgentOS 执行内核

中台是项目真正的价值核心。它负责任务拆解、工作流选择、Agent 调度、Skill 执行、状态管理、治理干预和恢复评估。

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Task Manager | 把用户请求实例化为 Task，管理生命周期、状态、权限和元数据。 |
| Workflow Engine | 将任务拆成 DAG 或 Step 队列，定义执行顺序、依赖关系与分支条件。 |
| Agent Runtime | 装配角色 Agent，绑定 Prompt、Memory、Skill、RAG 与权限策略。 |
| Skill Runtime | 封装原子能力，如检索、解析、生成、审查、计算、代码分析等。 |
| State Store | 记录每个 Step 的输入、输出、引用依据、Token、耗时、状态和错误信息。 |
| Policy Engine | 对风险、合规、依据充分性、敏感内容和高风险结论进行检查。 |
| Human Review | 在关键节点引入人工审核、修改、确认或驳回。 |
| Trace & Audit | 形成可追踪、可复盘、可展示的任务审计链。 |
| Checkpoint Recovery | 在失败或中断后从检查点恢复，支持局部重跑。 |

5.3 底层：知识、模型与基础设施

底层提供模型调用、RAG 知识库、向量检索、结构化数据存储、队列缓存、文件解析、日志监控与容器化部署。它不直接暴露给用户，但决定产品的稳定性与扩展能力。

六、任务执行范式与 OS 化机制

知弈 AgentOS 的执行范式可归纳为：用户意图进入系统后，由业务网关完成鉴权与文件管理，由任务管理器实例化 Task，由工作流引擎生成 Step DAG，由 Agent Runtime 装配角色与上下文，由 Skill Runtime 调用工具和模型，由 Evidence/Trace/Policy/Checkpoint 形成可信治理闭环，最终生成可交付报告。

6.1 任务执行前：定义与装配

在任务真正执行之前，平台需要完成四类装配：定义技能、装配智能体、编排工作流、配置治理策略。

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 定义技能 | 将原子能力封装为可调用工具，例如合同解析、法条检索、类案检索、文书生成、代码分析。 |
| 装配智能体 | 为不同职业 Agent 配置 Skill、RAG 知识库、Prompt 模板、权限与角色行为。 |
| 工作流编排 | 把复杂任务拆成 DAG，明确每一步由哪个 Agent/Skill 执行以及依赖关系。 |
| 配置策略 | 对关键节点和高风险步骤设置 Policy Check 与 Human Review。 |

系统采用六层架构：交互与展示层、业务网关层、AgentOS 执行层、知识与记忆层、证据与治理层、模型与资源层。各层之间通过结构化 DTO、事件日志和状态快照进行协作，避免把全部逻辑压在模型提示词中。

| 架构层 | 职责 | 核心组件 | 落地要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互与展示层 | 承载用户任务输入、文件上传、进度展示、证据追踪、审核与报告下载。 | Vue 工作台、任务流组件、Evidence 面板、Trace 时间线、报告预览。 | 所有页面围绕 task_id 和 step_id 取数，不在前端保存关键业务状态。 |
| 业务网关层 | 统一认证、权限、文件、任务、报告与审核 API。 | Spring Boot、Spring Security、JWT、RBAC、文件服务、报告服务。 | 对外暴露稳定 REST API，内部通过 HTTP/RPC 调用 AI 服务。 |
| AgentOS 执行层 | 负责任务规划、工作流调度、Agent 装配、Skill 调用、异常处理。 | Task Manager、Workflow Engine、Agent Runtime、Skill Runtime、Recovery Manager。 | 核心状态外部化到数据库，不依赖模型上下文保留状态。 |
| 知识与记忆层 | 维护法律知识库、用户材料、任务记忆、阶段摘要和上下文压缩结果。 | PostgreSQL、Redis、pgvector/Milvus、MinIO、Memory Store。 | 长程任务只注入 Context Pack，不把全部历史上下文原样塞给模型。 |
| 证据与治理层 | 约束专业结论可信度，记录过程审计，控制高风险输出。 | Evidence Store、TraceLog、Policy Engine、Human Review、Metrics。 | 每个关键结论必须能关联事实、证据、依据和生成步骤。 |
| 模型与资源层 | 统一调用大模型、Embedding、Rerank、OCR，并记录成本、耗时与错误。 | LLM Gateway、Embedding Service、Reranker、OCR Service、Resource Router。 | 预留端-边-云调度接口，为赛题优化提供资源路由基础。 |

6.2 执行中：调度、调用与记录

任务状态机应从创建、规划、执行、等待审核、恢复、完成、失败等状态进行约束。状态机的价值是让长程任务不依赖对话历史，而是依赖可持久化、可查询、可恢复的结构化状态。

| 状态 | 触发条件 | 允许动作 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| CREATED | 用户提交任务，文件与基础参数已登记。 | start、cancel、upload_more。 | task_id、user_id、role_type、task_type、file_refs。 |
| PLANNED | Workflow Engine 已生成 Step DAG。 | run、adjust_plan、cancel。 | workflow_id、step_list、dependency_edges、expected_outputs。 |
| RUNNING | 至少一个 Step 正在执行。 | pause、cancel、query、inject_event。 | current_step、runner_id、started_at、metrics。 |
| WAITING_REVIEW | Policy Engine 判断需要人工复核。 | approve、reject、edit、request_more_info。 | review_reason、risk_level、evidence_refs。 |
| RECOVERING | 任务失败或被中断后从 Checkpoint 恢复。 | recover、retry_step、rollback。 | checkpoint_id、failed_step、recovery_plan。 |
| COMPLETED | 所有必要 Step 完成，报告生成。 | download_report、archive、fork_new_task。 | report_id、final_summary、trace_summary。 |
| FAILED | 不可恢复错误或用户取消。 | retry_from_checkpoint、export_trace。 | error_code、error_message、last_checkpoint。 |

6.3端到端执行序列

1. 用户在职业工作台提交任务，上传合同、案情材料或输入自然语言需求。

2. 业务网关进行身份校验、文件入库、任务参数校验，并创建 Task 元数据。

3. Task Manager 根据 role_type 与 task_type 匹配 Workflow Template，生成 Step DAG。

4. Workflow Engine 按依赖关系调度 Step，并为每个 Step 创建 Context Pack。

5. Agent Runtime 根据 Role Profile 装配 Prompt、Memory、Skill、RAG 权限和模型策略。

6. Skill Runtime 调用文档解析、RAG 检索、风险识别、文书生成等能力，并返回结构化结果。

7. Evidence Store 将文件片段、法条、案例、检索结果与结论绑定，TraceLog 记录执行过程。

8. Policy Engine 检查依据充分性、敏感信息和高风险输出，必要时进入 WAITING_REVIEW。

9. 每个关键 Step 后生成 Checkpoint，失败时由 Recovery Manager 从最近可恢复点继续。

10. Report Generator 汇总 Task、Step、Evidence、Risk、Review 和 Trace，输出正式报告。

## 6.4数据流和控制流分离

系统设计必须区分数据流和控制流。数据流负责把文档、知识、证据、模型输出沉淀为结构化数据；控制流负责决定下一步由哪个 Agent、哪个 Skill、哪个模型、哪个策略执行。这样可以避免所有逻辑混在提示词中，便于审计、测试和恢复。

| 类型 | 内容 | 承载对象 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据流 | 用户输入、文件内容、RAG 片段、Step 输出、报告内容。 | File、DocumentChunk、Evidence、StepOutput、Report。 | 强调可持久化、可追溯、可复用。 |
| 控制流 | 任务状态、步骤依赖、执行顺序、异常重试、策略分支。 | TaskState、WorkflowEdge、PolicyDecision、RecoveryPlan。 | 强调状态机约束和调度器控制。 |
| 模型流 | Prompt、Context Pack、模型响应、Token、延迟、错误码。 | ModelCall、LLMResponse、Metrics。 | 强调可观测、可替换、可统计。 |
| 治理流 | 审核、拦截、降级、补充材料、人工确认。 | Review、PolicyLog、RiskItem。 | 强调专业责任边界和安全输出。 |

6.5 执行失败后：恢复与评估

系统应支持 over / checkpoint recovery / 事后评估等机制。也就是说，任务不是简单成功或失败，而是可以暂停、恢复、局部重跑，并在结束后评估质量。

| Task | 一次职业任务实例，例如“审查这份合同”或“分析这个民间借贷案件”。 |
| --- | --- |
| Step | 任务中的可执行步骤，例如“识别风险条款”“检索法律依据”。 |
| DAG | 有向无环工作流，用于表达步骤依赖关系。 |
| Evidence | 支撑结论的数据、法条、文件片段、案例、检索结果或用户输入。 |
| Trace | 记录 Agent 在任务中每一步做了什么、为什么这样做、依据是什么。 |
| Checkpoint | 可恢复的任务状态点，用于中断后继续执行。 |

七、核心模块与能力清单

第 7 章需要从“能力清单”升级为“模块说明书”。每个模块都应写清楚职责、输入、输出、数据表、接口、实现路线和验收标准，方便后续拆给 Codex 或开发人员实现。

7.1 模块总览

| 模块 | 职责 | 输入 | 输出 | 关键数据表/对象 | 实现优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task Manager | 创建任务、维护生命周期、管理状态机。 | 用户请求、文件 ID、角色类型、任务类型。 | Task 实例、状态、进度、摘要。 | task、task_state_event。 | P0 |
| Workflow Engine | 选择模板、生成 Step DAG、执行依赖调度。 | Task、Workflow Template、上下文摘要。 | Step 列表、依赖边、执行计划。 | workflow_template、workflow_node、step。 | P0 |
| Agent Runtime | 按角色装配 Agent，加载 Prompt、Memory、Skill 和模型策略。 | Step、Role Profile、Context Pack。 | Agent Plan、模型调用结果、Step Output。 | agent_profile、agent_run。 | P0 |
| Skill Runtime | 统一注册和调用原子能力。 | Skill Input、权限、超时策略。 | Skill Output、错误、指标。 | skill_manifest、skill_call_log。 | P0 |
| RAG Service | 文档解析、分块、向量化、召回、重排和引用。 | 法律文档、合同、案例、查询。 | 证据候选、相似度、来源片段。 | document、chunk、embedding、evidence。 | P0 |
| Memory Store | 维护长程任务记忆和上下文压缩。 | Step Output、Evidence、关键事实。 | Memory Snapshot、Context Pack。 | memory_snapshot、context_summary。 | P1 |
| Evidence Store | 绑定结论与事实、文件片段、法条、案例。 | Skill Output、RAG Result、文件 span。 | Evidence ID、引用文本、置信度。 | evidence、evidence_relation。 | P0 |
| Policy Engine | 依据充分性、风险等级、敏感内容和审核触发。 | Step Output、Evidence、Risk Item。 | Policy Decision、Review Trigger。 | policy_rule、policy_log。 | P1 |
| Trace & Audit | 记录全链路事件，支撑复盘和展示。 | Task/Step/Skill/Policy 事件。 | Trace Timeline、审计摘要。 | trace_log、metrics。 | P0 |
| Checkpoint Recovery | 保存可恢复状态点，支持局部重试。 | Step State、Memory、Evidence refs。 | Checkpoint、Recovery Plan。 | checkpoint、recovery_log。 | P1 |
| Report Generator | 生成合同审查报告、案件分析报告和附录。 | Task、Step、Risk、Evidence、Review。 | DOCX/PDF/HTML 报告。 | report、report_file。 | P0 |
| Resource Router | 按成本、时延、隐私、复杂度选择模型与执行位置。 | Model Request、Resource Policy。 | Provider、Model、Execution Location。 | model_call、resource_policy。 | P2 |

7.2 Task Manager 实现路线

Task Manager 是整个平台的入口模块，负责把自然语言需求变成可管理的任务对象。它不负责模型推理，而负责业务生命周期和状态一致性。

| 实现项 | 具体设计 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 任务创建 | POST /api/tasks 接收 role_type、task_type、title、user_input、file_ids，写入 task 表。 | 成功返回 task_id，状态为 CREATED。 |
| 状态机约束 | 只允许 CREATED->PLANNED->RUNNING->WAITING_REVIEW/COMPLETED/FAILED 等合法流转。 | 非法状态流转返回明确错误。 |
| 进度计算 | 根据已完成 Step 数、权重和阻塞状态计算 progress。 | 前端可展示百分比与当前 Step。 |
| 事件记录 | 所有状态变化写入 task_state_event。 | 能按 task_id 查询完整状态变更历史。 |
| 异常处理 | 区分可重试错误、需人工处理错误和不可恢复错误。 | 错误状态含 error_code、message、recoverable。 |

7.3 Workflow Engine 实现路线

Workflow Engine 的关键不是“让模型随便想下一步”，而是把专业任务拆成可配置、可执行、可恢复的 Step DAG。首期可采用模板化工作流，后续再引入动态拓扑路由。

| 工作流元素 | 字段设计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| workflow_template | workflow_id、name、role_type、task_type、version、description、enabled。 | 工作流模板元数据。 |
| workflow_node | node_id、workflow_id、name、agent_type、skill_name、input_schema、output_schema、policy_rules。 | 定义每个执行节点。 |
| workflow_edge | from_node、to_node、condition、priority。 | 定义依赖与条件分支。 |
| step | step_id、task_id、node_id、status、input、output、start_time、end_time、error。 | 运行时实例。 |
| step_dependency | step_id、depends_on_step_id、condition。 | 运行时依赖关系。 |

function run_workflow(task_id):

task = load_task(task_id)

workflow = match_workflow(task.role_type, task.task_type)

steps = instantiate_steps(task, workflow)

while exists runnable_step(steps):

step = select_next_ready_step(steps)

context_pack = build_context_pack(task, step)

result = execute_step(step, context_pack)

save_step_result(step, result)

save_trace(task, step, result)

if policy_requires_review(result):

pause_task(task, WAITING_REVIEW)

break

if checkpoint_required(step):

save_checkpoint(task, step)

finalize_or_wait(task)

7.4 Agent Runtime 与 Skill Runtime

Agent Runtime 负责“装配谁来执行”，Skill Runtime 负责“具体调用什么能力”。两者必须分离：Agent 体现角色与策略，Skill 体现可复用工具。

| 对象 | 配置字段 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Role Profile | role_type、system_prompt、allowed_skills、knowledge_base_ids、model_policy、review_policy。 | lawyer_agent 允许调用合同解析、法条检索、风险识别、报告生成。 |
| Skill Manifest | skill_name、description、input_schema、output_schema、permission、timeout、retry、fallback。 | contract_risk_detect_skill 输入条款 JSON，输出风险列表 JSON。 |
| Context Pack | task_goal、step_goal、key_facts、memory_summary、evidence_refs、constraints、output_schema。 | 风险识别 Step 不输入全文历史，只输入相关条款、目标、证据与输出格式。 |
| Agent Run | agent_id、step_id、model、prompt_hash、input_hash、status、token_used、latency_ms。 | 用于审计与性能分析。 |

7.5 RAG、Evidence 与 Policy 的协同

专业场景中，RAG 不是简单“检索后回答”，而是要形成 Evidence Chain。检索到的片段必须写入 Evidence Store，模型输出的每条风险、结论和建议必须引用 Evidence ID。Policy Engine 再检查结论是否有足够依据。

| 步骤 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 文档解析 | 对合同、案情材料、法条、案例进行 OCR/解析，保留页码、段落、span。 | DocumentChunk。 |
| 向量召回 | 根据 Step 目标生成查询，召回 Top-K 片段。 | Candidate Chunks。 |
| 重排过滤 | 用 Reranker、关键词规则和来源优先级过滤。 | Selected Evidence。 |
| 证据入库 | 为片段生成 evidence_id，记录 source_type、source_ref、content_span、quote。 | Evidence。 |
| 结论绑定 | 风险项或建议输出 evidence_refs。 | RiskItem -> Evidence Relation。 |
| 策略检查 | 判断 evidence_refs 是否为空、来源是否可靠、引用是否支持结论。 | PolicyDecision。 |

八、律师样板场景设计

第 8 章应从“场景介绍”升级为“可实现的流程设计”。律师样板不应只展示法律问答，而应展示从材料输入、结构解析、法律依据检索、风险识别、修改建议、审核治理到报告生成的完整链路。

8.1 律师样板核心能力矩阵

| 能力 | 具体功能 | 所需模块 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料接收 | 上传合同、案情陈述、证据图片、聊天记录、转账记录。 | File Service、Document Parser、OCR。 | 文件清单、解析文本、source_ref。 |
| 要素抽取 | 抽取主体、金额、期限、权利义务、争议焦点、证据类型。 | Agent Runtime、Extraction Skill。 | 结构化事实 JSON。 |
| 法律依据检索 | 检索法律法规、司法解释、类案、模板条款。 | RAG Service、Evidence Store。 | Evidence 列表和引用依据。 |
| 风险识别 | 识别合同风险、证据不足、诉讼风险、时效风险。 | Risk Skill、Policy Engine。 | RiskItem、risk_level、reason。 |
| 建议生成 | 生成修改建议、补证清单、诉讼策略、沟通问题。 | Generation Skill、Report Generator。 | Advice、Checklist、Draft。 |
| 审核治理 | 高风险结论、依据不足结论进入人工复核。 | Policy Engine、Human Review。 | Review Decision、修订意见。 |
| 报告交付 | 导出合同审查报告、案件分析报告、证据目录。 | Report Generator、File Service。 | DOCX/PDF 报告。 |

8.2 合同审查工作流详细设计

| Step | 名称 | 输入 | 执行模块/Skill | 输出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同文件解析 | 合同 DOCX/PDF/图片、用户补充说明。 | document_parse_skill、ocr_skill、file_service。 | 合同文本、页码、段落、条款目录、文件 hash。 | 能定位每个条款来源页码或段落。 |
| 2 | 合同要素抽取 | 合同文本与条款目录。 | contract_element_extract_skill。 | 主体、标的、金额、履行期限、违约责任、争议解决。 | 结构化 JSON 字段完整，低置信度字段标记。 |
| 3 | 条款分类 | 条款目录与合同原文。 | clause_classification_skill。 | 付款、交付、解除、保密、知识产权、争议解决等分类。 | 每个条款有 category 与 span。 |
| 4 | 风险识别 | 分类条款、合同要素、审查规则。 | contract_risk_detect_skill。 | 风险名称、等级、原因、后果、合同原文引用。 | 每条风险必须绑定合同片段。 |
| 5 | 法律依据检索 | 风险类型、问题描述、合同片段。 | statute_retrieval_skill、case_retrieval_skill。 | 相关法条、裁判观点、模板规则。 | 至少输出依据来源、摘要和 evidence_id。 |
| 6 | 修改建议生成 | 风险项、依据、合同原文。 | clause_rewrite_skill。 | 替代条款、补充条款、谈判建议。 | 建议与风险项、依据一一对应。 |
| 7 | 策略检查与审核 | 风险清单、建议、证据链。 | policy_check_skill、review_trigger_skill。 | 通过、待审核、需补充材料。 | 无依据高风险结论不得直接进入报告。 |
| 8 | 审查报告生成 | Task 全部结果。 | legal_report_generate_skill。 | 风险摘要、逐条审查意见、修改清单、依据附录。 | 报告可下载，关键结论可追溯 Evidence。 |

8.3 民间借贷案件分析工作流详细设计

| Step | 名称 | 输入 | 执行模块/Skill | 输出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案情接收 | 用户陈述、借条、转账记录、聊天记录。 | case_intake_skill、file_parse_skill。 | 材料清单、案情摘要、待补充问题。 | 材料均登记 source_ref。 |
| 2 | 事实要素抽取 | 案情摘要和证据材料。 | fact_extract_skill。 | 借款主体、金额、时间、利息、还款、担保、时效。 | 事实字段绑定证据片段。 |
| 3 | 法律关系识别 | 事实要素。 | legal_relation_skill。 | 民间借贷、担保、利息、诉讼时效等争议点。 | 争议点说明判断依据。 |
| 4 | 证据强度评估 | 事实与证据材料。 | evidence_strength_skill。 | 证据充分性、证据缺口、补证清单。 | 低证据强度必须给补充建议。 |
| 5 | 类案与法条检索 | 争议点、案由、事实要素。 | case_retrieval_skill、statute_retrieval_skill。 | 类似案例、裁判规则、法律依据。 | 类案与法条写入 Evidence Store。 |
| 6 | 风险与策略分析 | 事实、证据、法律依据。 | litigation_risk_skill。 | 胜诉风险、抗辩风险、诉讼路径、谈判建议。 | 风险等级可解释，不作绝对化承诺。 |
| 7 | 文书与清单生成 | 案件结论、证据、策略。 | pleading_generate_skill、checklist_skill。 | 起诉状草稿、证据目录、沟通问题清单。 | 文书标明需律师复核。 |

8.4 律师样板数据对象

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ContractElement | party_a、party_b、subject、amount、term、payment、delivery、liability、dispute_resolution。 | 合同基础要素。 |
| Clause | clause_id、title、category、content、page_no、paragraph_no、span_start、span_end。 | 条款结构化对象。 |
| RiskItem | risk_id、risk_type、risk_level、clause_id、description、reason、consequence、evidence_refs、advice。 | 合同或案件风险项。 |
| LegalBasis | basis_id、source_type、title、article_no、content、validity、evidence_id。 | 法律依据对象。 |
| CaseFact | fact_id、fact_type、value、source_ref、confidence。 | 案情事实对象。 |
| EvidenceStrength | fact_id、strength_level、missing_materials、supplement_advice。 | 证据强度评估对象。 |

九、多职业智能体扩展路径

知弈的长期价值在于平台化。律师样板验证后，可以把同一套 AgentOS 内核迁移到教师、程序员、作家、投资者等角色，只替换专业知识库、Skill 集合和工作流模板。

第 9 章应明确多职业扩展不是重新做多套系统，而是以 AgentOS 底座复用为前提，通过替换 Role Profile、Skill Manifest、Knowledge Base 和 Workflow Template 实现扩展。

9.1 可复用底座与可替换资产

| 层级 | 复用内容 | 职业扩展时替换内容 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行底座 | Task、Step、Workflow、Trace、Evidence、Checkpoint、Policy。 | 基本不替换，只扩展枚举和配置。 | 律师、教师、程序员都复用同一状态机。 |
| 角色配置 | Role Profile 加载机制。 | system_prompt、allowed_skills、knowledge_base_ids、model_policy。 | lawyer_agent 改为 teacher_agent。 |
| 专业技能 | Skill Runtime、注册、调用、日志。 | 新增领域 Skill。 | 合同风险识别换成教案质量评估或代码审查。 |
| 知识库 | RAG 入库、检索、证据绑定机制。 | 领域语料。 | 法律法规换成课程标准、代码库、行业报告。 |
| 工作流模板 | Workflow Engine 和 Step DAG 执行机制。 | 不同职业的任务模板。 | 合同审查流程换成课程设计流程。 |
| 交付物模板 | Report Generator 模板引擎。 | 报告结构和字段。 | 法律审查报告换成教学方案或接口设计文档。 |

9.2 职业扩展模块矩阵

| 职业方向 | 代表任务 | 新增 Skill | 知识库 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 律师 | 合同审查、案情分析、类案检索、文书生成。 | 合同解析、风险识别、法条检索、类案检索、文书生成。 | 法律法规、司法解释、案例、模板文书。 | 审查报告、起诉状、证据目录。 |
| 教师 | 课程设计、题目生成、学情分析、教学反馈。 | 课程目标拆解、试题生成、学情分析、教案生成。 | 课程标准、教材、题库、教学资源。 | 教案、试卷、学情分析报告。 |
| 程序员 | 需求拆解、接口设计、代码审查、测试生成。 | 代码解析、接口生成、测试用例生成、Bug 定位。 | 项目代码、接口文档、技术规范。 | 技术设计文档、接口文档、测试报告。 |
| 作家 | 选题策划、章节规划、素材整理、风格检查。 | 素材抽取、章节规划、风格一致性检查。 | 素材库、角色设定、历史文本。 | 大纲、章节草稿、风格审查报告。 |
| 投资者 | 行业研究、财报摘要、风险清单、投资备忘录。 | 财报解析、行业检索、风险评估、纪要生成。 | 财报、公告、研报、新闻数据。 | 行业报告、投资备忘录、风险清单。 |

9.3 实施路径建议

| 阶段 | 目标 | 建设内容 | 交付物 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：底座闭环 | 跑通 Task/Step/Workflow/Skill 的最小闭环。 | 任务 API、Step 状态机、工作流模板、基础律师 Skill。 | 合同审查最小流程、任务状态页面、基础报告。 | 能从输入到报告完成闭环。 |
| 阶段二：证据链与 RAG | 让专业结论有据可查。 | 法律知识库入库、向量检索、Evidence Store、引用输出。 | 风险项引用合同片段和法律依据。 | 关键结论有证据覆盖。 |
| 阶段三：治理与恢复 | 提升长流程可靠性。 | Policy Engine、Human Review、Trace Timeline、Checkpoint Recovery。 | 审核面板、恢复接口、审计链展示。 | 失败可局部恢复，风险可审核。 |
| 阶段四：多职业扩展 | 验证底座可复用。 | Role Profile、Skill Manifest、教师或程序员样板流程。 | 新增一个非律师样板。 | 新增职业不改核心状态机。 |
| 阶段五：赛题深化 | 面向动态异构群体智能升级。 | 动态拓扑路由、低熵通信、长程记忆、端边云调度、异常注入评测。 | 赛题优化报告、伪代码、评测数据。 | 体现长程、多智能体、鲁棒性和资源效率。 |

十、技术路线与架构选型

技术路线将设计为“Vue 前端 + Spring Boot 网关 + Python AI 服务 + RAG/向量库 + PostgreSQL/Redis + Docker”的分层架构。该架构适合小型项目、原型开发和后续工程扩展。

10.1 技术栈选型与职责

| 层级 | 推荐技术 | 职责 | 落地说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3、TypeScript、Pinia、Vue Router、Element Plus/Tailwind、Mermaid/ECharts。 | 职业工作台、任务流、证据面板、Trace 时间线、报告预览。 | 前端只负责展示与交互，不保存关键执行状态。 |
| 后端网关 | Spring Boot 3、Spring Security、JWT、MyBatis Plus/JPA、OpenAPI。 | 用户、权限、文件、任务、报告、审核、审计接口。 | 适合作为企业级业务边界，提供稳定 REST API。 |
| AI 服务 | FastAPI、Pydantic、LangGraph/自研 DAG、LangChain 可选。 | Agent Runtime、Skill Runtime、RAG、Policy、Recovery。 | Python 生态便于模型、检索、解析和智能体工具接入。 |
| 工作流 | LangGraph 或自研 DAG Scheduler。 | 状态图、步骤依赖、条件分支、恢复。 | 早期可用模板化 DAG；后续引入动态拓扑。 |
| 知识库/RAG | PDF/DOCX Parser、OCR、Chunking、Embedding、pgvector/Milvus/Chroma、Reranker。 | 法律法规、案例、合同、证据材料检索。 | 检索结果必须写入 Evidence Store。 |
| 结构化存储 | PostgreSQL。 | 用户、任务、步骤、证据、审核、报告、审计日志。 | 适合强一致业务状态和复杂查询。 |
| 缓存队列 | Redis。 | 任务队列、临时状态、分布式锁、缓存。 | 支撑异步执行和状态刷新。 |
| 对象存储 | MinIO 或云对象存储。 | 原始文件、解析文件、导出报告。 | 文件路径不直接暴露，下载需鉴权。 |
| 模型网关 | LLM Gateway + 多 Provider 配置。 | 统一接入 OpenAI/DeepSeek/通义千问/本地模型等。 | 记录模型、Token、耗时和错误，避免绑定单一模型。 |
| 部署 | Docker Compose，后续可 Kubernetes。 | 本地演示、服务器部署、服务编排。 | 确保可部署、可复现、可交付。 |

10.2 核心数据模型

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| User | user_id、username、password_hash、role、status、created_at。 | 用户与权限基础。 |
| Task | task_id、user_id、role_type、task_type、workflow_id、status、progress、summary、created_at、updated_at。 | 一次职业任务实例。 |
| WorkflowTemplate | workflow_id、name、role_type、task_type、version、definition_json、enabled。 | 工作流模板。 |
| Step | step_id、task_id、node_id、name、agent_type、skill_name、input_json、output_json、status、start_time、end_time、error。 | 任务中的可执行步骤。 |
| Evidence | evidence_id、task_id、step_id、source_type、source_ref、content_span、quote、confidence、metadata_json。 | 支撑结论的数据、法条、文件片段或案例。 |
| RiskItem | risk_id、task_id、step_id、risk_type、risk_level、description、reason、consequence、advice、evidence_refs。 | 风险识别结果。 |
| Review | review_id、task_id、step_id、reviewer_id、decision、comment、edited_output、created_at。 | 人工审核记录。 |
| TraceLog | trace_id、task_id、step_id、event_type、payload_json、timestamp。 | 执行过程审计。 |
| Checkpoint | checkpoint_id、task_id、step_id、state_snapshot、memory_snapshot、evidence_refs、recoverable、created_at。 | 可恢复状态点。 |
| Report | report_id、task_id、report_type、format、file_id、status、created_at。 | 导出报告。 |
| ModelCall | call_id、task_id、step_id、provider、model、prompt_hash、token_in、token_out、latency_ms、status、error。 | 模型调用与资源效率统计。 |

10.3 API 与服务边界

| 接口 | 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建任务 | POST | /api/tasks | 创建 Task，绑定用户输入和文件。 |
| 启动任务 | POST | /api/tasks/{taskId}/start | 触发 Workflow Engine 生成执行计划。 |
| 查询任务 | GET | /api/tasks/{taskId} | 返回任务状态、进度和摘要。 |
| 查询步骤 | GET | /api/tasks/{taskId}/steps | 返回 Step 列表、状态和输出摘要。 |
| 查询证据 | GET | /api/tasks/{taskId}/evidences | 返回 Evidence 列表和引用来源。 |
| 提交审核 | POST | /api/tasks/{taskId}/reviews | 提交人工审核结果。 |
| 生成报告 | POST | /api/tasks/{taskId}/reports | 生成 DOCX/PDF 报告。 |
| 任务恢复 | POST | /api/tasks/{taskId}/recover | 从指定 Checkpoint 恢复任务。 |
| 上传文件 | POST | /api/files | 上传合同、证据和附件。 |
| 内部执行 | POST | /internal/ai/tasks/{taskId}/run | 后端网关调用 AI 服务执行任务。 |

10.4 部署与工程结构

| 服务 | 建议目录/镜像 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| frontend | web/ | Vue 职业工作台。 | backend API。 |
| backend | backend/ | Spring Boot 业务网关。 | PostgreSQL、Redis、MinIO、AI Service。 |
| ai-service | ai-service/ | FastAPI 智能体执行服务。 | PostgreSQL、Redis、Vector DB、LLM Gateway。 |
| postgres | infra/postgres | 结构化业务数据。 | 持久化 volume。 |
| redis | infra/redis | 队列、缓存、锁。 | 持久化可选。 |
| vector-db | infra/vector | 向量检索。 | pgvector/Milvus/Chroma。 |
| minio | infra/minio | 文件和报告存储。 | 私有桶与临时下载链接。 |
| nginx | infra/nginx | 反向代理和静态资源。 | frontend、backend。 |

docker-compose services:

frontend -> backend

backend  -> postgres, redis, minio, ai-service

ai-service -> postgres, redis, vector-db, llm-gateway

nginx -> frontend, backend

recommended runtime flow:

user -> nginx -> frontend/backend -> ai-service -> model/vector/db -> backend -> frontend

十一、创新点与答辩表达

知弈的创新表达应避免空泛地说“我们用了大模型、RAG、Agent”。更有力度的说法是：我们把 Agent 任务从对话范式升级为 OS 化的职业工作流范式。

| 创新点 | 表达方式 |
| --- | --- |
| AgentOS 工作流底座 | 不是单 Agent，而是让 Agent 像系统进程一样被创建、调度、执行、暂停、恢复和审计。 |
| Skill 插件化机制 | 把职业能力拆成可复用 Skill，平台负责组合、调用和记录。 |
| 任务状态树 | 每个任务不再依赖长上下文，而是保存结构化状态。 |
| 证据链与依据链 | 专业结论必须能追溯到事实、证据、法条、案例或知识库片段。 |
| Policy + Human Review | 高风险节点自动触发策略检查和人工审核。 |
| Checkpoint Recovery | 任务失败后可从检查点恢复，而不是从头重跑。 |
| Trace 审计追踪 | 每一步调用、判断和结果都可复盘。 |
| 多职业扩展 | 同一底座可扩展律师、教师、程序员、作家、投资者等职业场景。 |

11.1 答辩中的高质量表述

推荐表述 传统 Agent 更像一段对话，知弈 AgentOS 更像一个职业任务操作系统。我们把用户的一次专业需求抽象为 Task，把任务拆成 Step，把专业能力封装为 Skill，把复杂流程编排为 Workflow，并通过 Evidence、Trace、Policy、Human Review 与 Checkpoint 机制解决专业任务中的可信、可控和可恢复问题。

十二、阶段路线图、风险与下一步

12.1 阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| V0 概念验证 | 证明 Task/Step/Skill/Workflow 的基础范式可跑通。 | 一个可执行律师任务流、基础前端工作台、简单 RAG 检索。 |
| V1 律师样板 | 完成合同审查与民间借贷案件分析两条主链路。 | 报告导出、风险等级、依据链、人工审核、Trace 面板。 |
| V2 AgentOS 内核强化 | 强化任务状态树、检查点恢复、策略检查和调度能力。 | Checkpoint Recovery、Policy Engine、Step 级日志与失败重试。 |
| V3 多职业扩展 | 把底座迁移到教师、程序员、作家、投资者等角色。 | 多角色 Agent 配置中心、Skill 市场雏形、角色工作流模板。 |
| V4 平台化与生态 | 形成可配置、可治理、可扩展的职业智能体操作系统。 | 低代码工作流配置、Skill 管理、权限审计、团队协作。 |

12.2 主要风险

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 范围过大 | 多职业、多功能同时做，容易变成半成品。 | 首期聚焦律师两条主链路，底座抽象逐步沉淀。 |
| 缺少真实数据 | RAG 和案例检索效果不稳定。 | 先用公开法律资料、模板文书和模拟案例搭建演示库。 |
| 模型输出不稳定 | 专业结论可能跑偏或无依据。 | 强制依据链、规则校验、人工审核和风险提示。 |
| 前端实现困难 | 设计稿与 Codex 还原效果不一致。 | 建立设计规范文档，按页面拆任务，多轮验收。 |
| 技术栈堆叠 | 框架过多造成工程复杂度上升。 | 先实现最小可用闭环，再逐步引入复杂调度与治理。 |
| 创新表达不清 | 容易被认为是普通 AI 套壳。 | 答辩重点放在 OS 化任务范式、状态树、审计与恢复。 |

十三、市场竞品与差异化定位

从市场格局看，知弈 AgentOS 并不是处在空白赛道中。钉钉、飞书、Microsoft 365 Copilot、Salesforce Agentforce、Dify、Coze、LangGraph、CrewAI、法行宝、通义法睿等产品或框架，都在从不同角度推进“AI 从聊天走向任务执行”的方向。

因此，知弈不能把自己描述成“另一个办公协作平台”或“另一个法律问答机器人”。更准确的定位是：面向专业职业任务的可治理 AgentOS。它不与钉钉、飞书正面竞争企业协作入口，而是在律师、教师、程序员等专业场景中，提供任务拆解、依据追踪、流程治理、人工审核与检查点恢复能力。

竞品分析结论 钉钉、飞书证明“企业 AI 工作平台 / Agent 工作入口”是明确趋势；Dify、Coze 证明“Agent 应用搭建平台”已较成熟；LangGraph、CrewAI 等证明“状态、编排、Human-in-the-loop、可观测”是工程主线；法行宝、通义法睿证明“法律 AI”已有垂直产品。知弈的差异化机会不在浅层问答或通用搭建，而在专业职业任务级 AgentOS。

13.1 竞品分层

| 竞品类型 | 代表产品 | 竞品关系 | 对知弈的启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业协作与 AI 工作平台 | 钉钉、飞书、Microsoft 365 Copilot | 上层入口型强竞品，拥有组织、通讯、文档、审批、企业数据和应用生态。 | 不要正面做“另一个钉钉/飞书”，应聚焦专业任务执行内核。 |
| 企业 Agent 平台 | Salesforce Agentforce | 围绕 CRM 与企业业务数据构建自主 Agent，强调回答问题、采取行动与提升生产力。 | 说明 Agent 会进入真实业务系统；知弈也必须重视业务数据、权限和可操作结果。 |
| Agent 应用开发平台 | Dify、Coze / 扣子 | 提供工作流、RAG、插件、工具调用和应用发布能力，是技术平台型竞品。 | 知弈若只做可视化编排和知识库问答，会被快速替代；必须强调职业范式和治理闭环。 |
| Agent 编排框架 | LangGraph、CrewAI、AutoGen | 属于开发框架或技术路线，不是最终用户产品，但会影响工程实现方式。 | 可以吸收其状态图、检查点、Human-in-the-loop、多智能体协作等能力，但要沉淀自己的 Task/Step/Evidence/Trace 数据模型。 |
| 垂直法律 AI 产品 | 百度法行宝、通义法睿 | 在法律问答、法律意见书、文书生成、类案检索、合同审查等方面形成直接相邻竞争。 | 律师样板不能只做“法律 AI 问答”，要突出 OS 化任务过程、审计链、人工审核与可恢复执行。 |

13.2 重点竞品对比

| 产品/平台 | 当前定位 | 主要优势 | 知弈应采取的差异化策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钉钉 / 悟空 / DingTalk Real | 企业级 AI 工作平台与 Agent 工作入口，强调企业组织中的 AI 协作和执行终端。 | 组织关系、IM、审批、企业应用、安全合规、企业数据连接能力强。 | 不复制企业协作入口；将知弈定位为可嵌入或独立运行的专业任务执行内核，重点做证据链、审计链和职业流程。 |
| 飞书 / aily / AnyCross | 智能体平台 + 协作文档 + 企业集成平台，可通过 MCP 连接企业知识与业务系统。 | 文档、知识库、多维表格、工作流、连接器、组织协同和开发套件成熟。 | 避免做通用办公 AI；把律师等职业任务做深，形成“任务范式 + 专业交付物 + 审核治理”的差异。 |
| Microsoft 365 Copilot Agents | 基于组织知识和数据源扩展 Copilot，支持自动化和执行业务流程。 | Office 生态、企业知识、Agent Store、Copilot Studio 和国际企业客户基础强。 | 对标其“连接组织知识并执行业务流程”的理念，但在本地化、专业职业流程和法律样板上做垂直突破。 |
| Salesforce Agentforce | 面向销售、客服、营销等业务场景的自主 AI Agent 平台。 | CRM 数据、业务角色、客户交互、企业级集成和行动闭环强。 | 学习其“基于业务知识采取行动”的设计，但知弈聚焦职业任务，而不是 CRM 生态。 |
| Dify | Agentic Workflow Builder，覆盖工作流、RAG、集成和可观测能力。 | 开源生态、上手快、适合从原型到生产的 AI 应用搭建。 | 可作为参考或局部技术路线，但知弈不能停留在“搭建平台”，应输出职业任务模型和治理规则。 |
| Coze / 扣子 | AI Agent 应用开发平台，强调低门槛创建智能体、插件、知识库和工作流。 | 产品化程度高、使用门槛低、插件和发布能力成熟。 | 避免被归类为“又一个智能体搭建器”；要把法律/教育/开发等职业流程做成可交付系统。 |
| LangGraph / CrewAI / AutoGen | Agent 编排与多智能体工程框架。 | 状态图、持久化、检查点、Human-in-the-loop、多智能体协作、观测与自动化流程能力强。 | 框架可以借鉴甚至采用，但知弈的核心资产应是任务状态树、依据链、审计链、恢复机制和行业工作流模板。 |
| 法行宝 / 通义法睿 | 法律 AI 产品与法律行业大模型，覆盖法律咨询、法律文书、类案检索、合同审查等。 | 法律行业数据和法律功能更直接，用户感知清晰，适合作为律师样板的直接参照。 | 知弈应明确：律师只是首期样板，产品内核是 AgentOS；在法律场景中用流程治理和证据追踪形成差异。 |

13.3 知弈与竞品的定位边界

| 对比维度 | 钉钉 / 飞书类平台 | Dify / Coze 类平台 | 法行宝 / 通义法睿类产品 | 知弈 AgentOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心定位 | 企业协作入口与 AI 工作平台。 | AI 应用与智能体搭建平台。 | 法律领域 AI 服务。 | 专业职业任务级 AgentOS。 |
| 用户入口 | 组织、IM、文档、会议、审批。 | 开发者、运营人员、AI 应用搭建者。 | 法律咨询用户、律师、法务。 | 专业人员与团队的职业任务工作台。 |
| 主要能力 | 协作、流程、企业数据连接、AI 助理。 | RAG、工作流、插件、工具调用、发布。 | 法律问答、文书、检索、合同审查。 | Task/Step/Skill/Workflow/Evidence/Trace/Policy/Checkpoint。 |
| 优势 | 生态、组织数据、入口和协作网络。 | 开发效率高，通用能力成熟。 | 法律垂直能力直接。 | 专业任务流程可治理、可审计、可恢复。 |
| 短板 | 难以对每个专业职业流程做到极深。 | 偏“搭建工具”，缺少职业交付闭环。 | 偏法律单点能力，平台化扩展有限。 | 早期需要聚焦，不能同时铺太多职业。 |

13.4 战略判断

钉钉、飞书、Microsoft 365 Copilot 等产品的共同趋势是：AI 正在从“回答问题”变成“进入企业系统、理解业务数据、执行工作流程”。这说明知弈所说的 AgentOS 不是伪概念，而是行业正在形成的主线。

真正需要警惕的是：通用平台会快速吃掉浅层能力。会议纪要、文档总结、知识库问答、简单流程通知、轻量审批、普通 Agent 创建，这些能力很难成为知弈的长期壁垒。知弈应该把资源集中在通用平台不容易做深的部分：专业任务流程、依据链、审计链、人工审核、失败恢复和行业交付物。

推荐对外表述 知弈 OS 不是替代钉钉、飞书的企业协作平台，也不是替代 Dify、Coze 的通用智能体搭建平台，而是面向律师、教师、程序员等专业职业任务的智能体执行内核。它将专业任务拆解为可编排、可追踪、可审核、可恢复的工作流，使 AI 不再只是回答问题，而是按照职业流程完成可交付成果。

短期策略：用律师样板证明“可治理职业任务流”的价值。

中期策略：沉淀通用 Task、Step、Skill、Evidence、Trace、Policy、Checkpoint 数据模型。

长期策略：将律师样板扩展为多职业 AgentOS，而不是扩展成普通企业协作平台。

竞争策略：不和钉钉、飞书抢企业入口，不和 Dify、Coze 抢通用搭建器定位，不和法行宝、通义法睿只拼法律问答；知弈应拼“专业流程治理能力”。

13.5 资料来源说明

| 来源类别 | 代表来源 | 用于支撑的判断 |
| --- | --- | --- |
| 企业协作与 AI 工作平台 | 钉钉官网、飞书 aily 官网、飞书 AnyCross 文档、Microsoft 365 Copilot Agents 官方文档 | 企业级 AI 工作入口、智能体平台、企业知识连接、业务流程自动化已经成为主流方向。 |
| 企业 Agent 平台 | Salesforce Agentforce 官方说明 | 企业 Agent 正在围绕业务知识、客户数据和行动闭环展开。 |
| Agent 应用开发平台 | Dify 官网、Coze / Coze Studio 官方与开源资料 | 工作流、RAG、集成、插件和可观测能力已经成为通用 Agent 平台的基础能力。 |
| Agent 编排框架 | LangGraph 官方文档、CrewAI 官方文档、AutoGen 官方资料 | 状态持久化、检查点、Human-in-the-loop、多智能体协作是 Agent 工程化的重要方向。 |
| 垂直法律 AI | 百度法行宝官网、通义法睿官网与阿里云文档 | 法律问答、法律文书、合同审查、类案检索等已存在垂直竞品，知弈必须强调 OS 化差异。 |

十四、“揭榜挂帅”赛题对齐与优化方案

本章作为新增章节，用于把知弈 AgentOS 与赛题要求对齐。赛题重点关注超长程复杂任务、动态异构群体智能、深度协同推理、长程记忆、低熵通信、端边云调度、异常注入和无人工干预闭环。知弈的优化策略不应是生硬改名，而是把现有 Task/Step/Skill/Workflow/Evidence/Trace/Checkpoint 底座升级为“可治理的动态异构群体智能执行内核”。

14.1 赛题要求与知弈优化方向对齐

| 赛题要求 | 知弈当前主线可承接能力 | 需要优化的方向 | 可展示成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超长程上下文连续性与记忆保持 | Task/Step 状态持久化、Evidence、Trace、Checkpoint。 | 增加分布式记忆架构、上下文压缩唤醒、关键事实索引、阶段摘要。 | 长流程任务中断后恢复；关键事实不丢失；报告可追溯。 |
| 动态异构拓扑与低熵通信 | 多角色 Agent、Skill 插件、Workflow DAG。 | 从固定工作流升级为按任务语义动态选择 Agent/Skill；引入结构化消息协议减少冗余。 | 展示动态路由图、消息压缩率、无效通信减少。 |
| 端-边-云异构资源自适应调度 | LLM Gateway、模型调用日志、资源统计。 | 增加 Resource Router，按隐私、时延、成本、复杂度选择本地/边缘/云端执行。 | 展示模型选择理由、Token 成本、耗时与隐私等级。 |
| 异常、需求变更、节点失效下的鲁棒性 | Checkpoint Recovery、Policy Engine、TraceLog。 | 增加异常注入器、自动重规划、失败节点替代、局部重试策略。 | 演示检索失败、模型超时、需求变更后的恢复。 |
| 无人工干预长程协作闭环 | 任务规划、执行、报告生成。 | 非高风险场景全自动闭环；法律高风险结论采用“自动生成 + 审核触发”边界表达。 | 从任务输入到报告输出的自动链路和中间轨迹。 |
| 核心算法伪代码与复杂性分析 | 已有可抽象数据模型。 | 补充动态拓扑路由、上下文压缩唤醒、资源调度伪代码。 | 材料文档中提供算法说明和复杂性。 |

14.2 优化一：分布式长程记忆架构

长程任务不能依赖单一模型长窗口。知弈应将记忆分为任务状态记忆、事实记忆、证据记忆、策略记忆和阶段摘要记忆。模型每次执行 Step 时只读取与当前目标相关的 Context Pack。

| 记忆类型 | 保存内容 | 存储位置 | 唤醒方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务状态记忆 | Task 状态、当前 Step、依赖关系、完成进度。 | PostgreSQL task/step 表。 | 按 task_id 直接读取。 |
| 事实记忆 | 当事人、金额、日期、争议焦点、合同要素。 | PostgreSQL + 向量索引。 | 按字段和语义相似度唤醒。 |
| 证据记忆 | 合同片段、法条、案例、材料引用。 | Evidence Store + Vector DB。 | 按 evidence_id 或查询召回。 |
| 策略记忆 | 风险等级、审核决策、补证建议、失败处理。 | PolicyLog、Review、TraceLog。 | 按 Step 类型和风险类型唤醒。 |
| 阶段摘要记忆 | 每一阶段的输入、输出、结论和未解决问题。 | Memory Snapshot。 | 上下文压缩后注入 Context Pack。 |

function build_context_pack(task, step):

global_goal = load_task_goal(task.id)

step_goal = load_step_goal(step.id)

key_facts = retrieve_key_facts(task.id, step_goal)

evidence_refs = retrieve_relevant_evidence(task.id, step_goal, top_k=8)

memory_summary = summarize_recent_steps(task.id, window=5)

unresolved = load_unresolved_questions(task.id)

return ContextPack(global_goal, step_goal, key_facts, evidence_refs, memory_summary, unresolved, step.output_schema)

复杂性说明：若任务有 n 个 Step、每个 Step 平均召回 k 条证据，Context Pack 构建的主要成本为 O(k log M) 或 O(k) 级别（取决于向量库索引），远低于把全部历史上下文反复注入模型的 O(n·L) Token 累积成本。

14.3 优化二：动态异构拓扑路由与低熵通信

赛题要求通信拓扑不能是静态全连接。知弈可把 Agent/Skill 看作异构节点，根据任务语义、能力画像、历史成功率、成本和上下文相关度动态选择 Top-K 节点，形成稀疏协作图。

| 设计点 | 方案 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 能力画像 | 为每个 Agent/Skill 建立 capability_tags、input_schema、output_schema、domain、cost、reliability。 | 让系统知道谁适合做什么。 |
| 语义匹配 | 计算 step_goal 与 capability_tags、历史调用样本的相似度。 | 避免无关 Agent 参与。 |
| 稀疏路由 | 每个 Step 只选择 Top-K Agent/Skill，K 通常为 1-3。 | 降低 Token 冗余和通信噪声。 |
| 结构化消息 | Agent 间只传 goal、constraints、context_summary、evidence_refs、expected_output，不传全量对话。 | 降低信息熵，提高可审计性。 |
| 反馈更新 | 根据调用成功率、耗时、质量评分更新 reliability。 | 形成可自适应路由。 |

function route_agents(step_goal, candidates, context):

scored = []

for c in candidates:

capability_score = sim(step_goal, c.capability_tags)

schema_score = match_schema(step_goal.required_output, c.output_schema)

cost_score = normalize_inverse(c.avg_cost)

reliability_score = c.success_rate

privacy_score = allow_by_policy(c, context.privacy_level)

score = 0.40*capability_score + 0.20*schema_score + 0.20*reliability_score + 0.10*cost_score + 0.10*privacy_score

scored.append((c, score))

return top_k(scored, k=min(3, required_agents(step_goal)))

复杂性说明：设候选 Agent/Skill 数量为 m，每个 Step 进行一次打分，朴素复杂度为 O(m)。若对能力画像建立向量索引，可先召回候选集合 m’（m’ << m），再打分，复杂度降为 O(log m + m’)。

14.4 优化三：端-边-云资源自适应调度

知弈的 LLM Gateway 应升级为 Resource Router：根据任务复杂度、数据敏感等级、实时性要求和成本预算，决定在本地、边缘或云端执行。法律材料涉及隐私时，可采用本地解析和脱敏，云端处理高复杂推理的方式。

| 调度因素 | 取值示例 | 调度策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据敏感等级 | public、internal、confidential、restricted。 | restricted 优先本地或私有化模型；云端调用前脱敏。 |
| 任务复杂度 | low、medium、high。 | 高复杂度推理调用强模型；低复杂度分类调用轻量模型或规则。 |
| 实时性要求 | interactive、batch。 | 交互任务优先低延迟；批处理任务可排队。 |
| 成本预算 | low、standard、premium。 | 预算低时优先小模型和缓存；premium 可调用高性能模型。 |
| 可恢复性要求 | normal、critical。 | critical 任务每个关键 Step 保存 Checkpoint。 |

function choose_execution_place(step, context):

if context.privacy_level == 'restricted':

return LOCAL_PRIVATE_MODEL

if step.complexity == 'high' and context.privacy_level in ['public','internal']:

return CLOUD_STRONG_MODEL

if step.latency_requirement == 'interactive':

return EDGE_OR_FAST_MODEL

if step.type in ['classification','format_check']:

return LOCAL_SMALL_MODEL

return DEFAULT_MODEL_POLICY

14.5 优化四：异常注入、自愈与评测指标

赛题要求系统能够接受动态注入的异常、需求变更或节点失效。知弈可增加异常注入器，在演示中主动模拟模型超时、检索失败、文件解析失败、用户需求变更等情况，并展示 Recovery Manager 如何局部重试或重规划。

| 异常类型 | 注入方式 | 自愈策略 | 展示指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型超时 | 让某个 Step 的模型调用返回 timeout。 | 切换备用模型或降低上下文规模重试。 | 恢复耗时、重试次数、最终状态。 |
| 检索失败 | 向量库返回空结果或低置信度结果。 | 扩大检索 query、切换关键词检索、提示依据不足。 | 证据覆盖率、依据缺口数。 |
| 节点失效 | 禁用某个 Skill 或 Agent。 | 动态路由选择替代 Skill。 | 替代成功率、影响步骤数。 |
| 需求变更 | 中途新增“重点关注违约责任”约束。 | 更新 Task Goal，重规划受影响 Step。 | 重规划耗时、复用旧结果比例。 |
| 材料缺失 | 删除关键证据或上传不完整文件。 | 生成补充材料清单，进入 WAITING_INFO。 | 缺口识别准确率。 |

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成率 | completed_tasks / total_tasks。 | 衡量闭环能力。 |
| 证据覆盖率 | 有 Evidence 支撑的关键结论数 / 关键结论总数。 | 衡量专业可信度。 |
| 恢复成功率 | 恢复成功任务数 / 可恢复失败任务数。 | 衡量鲁棒性。 |
| 通信压缩率 | 结构化消息 Token / 全量上下文 Token。 | 衡量低熵通信效果。 |
| 动态路由命中率 | 被选 Agent/Skill 实际通过质量评估的比例。 | 衡量拓扑路由有效性。 |
| 平均 Token 成本 | 任务总 Token / 完成任务数。 | 衡量资源效率。 |
| 端云调度收益 | 调度前后耗时/成本/隐私暴露降低比例。 | 衡量资源自适应价值。 |

14.6 赛题优化后的推荐展示路线

1. 展示一个律师合同审查长流程任务，体现 Task/Step/Skill/Evidence/Trace/Checkpoint 的完整闭环。

2. 在任务中途注入需求变更，例如“重点关注违约责任和争议解决条款”，展示 Workflow 受影响节点重规划。

3. 模拟检索失败或模型超时，展示 Recovery Manager 选择替代 Skill 或备用模型。

4. 打开动态路由面板，展示本 Step 为什么只选择合同风险识别 Agent、法条检索 Skill 和报告生成 Skill，而不是全体 Agent 通信。

5. 打开 Evidence 面板，展示每条风险建议如何追溯到合同片段、法条或案例。

6. 打开资源统计面板，展示 Token、耗时、模型选择、隐私等级和端云调度策略。

7. 最后导出报告，报告附录包含执行轨迹、证据链、异常恢复记录和评测指标。

附录：手写笔记内容整理

以下内容来自手写笔记的提取与整理，这里保留为原始思路索引，方便后续继续扩展。

A. 知弈 OS 任务执行范式

- 定义与装配：任务执行前进行配置式、开源调用式或联邦集合式装配。包括定义技能、装配智能体、工作流编排与策略配置。

- 任务执行与调度：由终端用户触发，系统完成任务提交与解析、引擎调度、步骤执行、状态持久化与检查点记录。

- 治理与干预：Policy Check 检查风险与依据充分性；Human Review 人工介入审核；Trace 形成长流程审计追踪。

- 尝试、恢复与评估：任务结束、检查点恢复、事后评估。

B. 关于 AgentOS 的判断

Agent OS 是一个值得继续深化的方向。主流方向在企业内协作系统、约束工作过程和任务自动化。知弈如果聚焦具体领域、细化任务范式、工程化约束智能体工作过程，就能从普通对话工具升级为专业任务系统。

通用大模型的工作模式基于上下文驱动与逐步推理，但本质是无状态的。用户提示词、工具执行、上下文拼接和结果迭代形成了基础模式，但质量容易受上下文窗口和提示词工程波动影响。

核心缺陷包括无状态性、弱过程控制、审计困难、容错与恢复能力差、资源调度粒度不足。这些问题共同说明：仅靠一段聪明的对话难以支撑严肃职业流程。

文档结语

知弈 AgentOS 的最优发展方向，是先通过律师样板场景证明“专业任务可被结构化、可被治理、可被追踪、可被恢复”，再把这套底座抽象为多职业智能体平台。项目后续所有设计、开发、答辩与展示，都应围绕这条主线收敛。